BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Bảng phân loại MoSCoW cho 12 User Story (Release 1.0)

Nguồn lực: Team 5 người, quỹ thời gian 2 Sprint (4 tuần).

| Mã US | Tên User Story | Nhóm MoSCoW | Lý do phân loại & Điều kiện triển khai |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | Must have | Bắt buộc: Cần thiết để xác thực tài khoản và định danh người dùng. |
| US-02 | Chọn siêu thị trong bán kính 3km | Must have | Bắt buộc: Xác định địa điểm mua hàng thực tế để điều phối shipper. |
| US-04 | Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ | Must have | Bắt buộc: Luồng nghiệp vụ cốt lõi, thiếu nó ứng dụng không thể vận hành. |
| US-05 | Tính tổng tiền đơn + phí giao hàng tự động | Must have | Bắt buộc: Cần thiết để minh bạch tài chính và thu tiền mặt (COD). |
| US-03 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên | Should have | Nên có: Hỗ trợ tìm hàng nhanh (chưa có vẫn có thể duyệt theo danh mục). |
| US-06 | Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa | Should have | Nên có: Tăng tiện ích thanh toán online (Release 1.0 đã cho trả tiền mặt COD). |
| US-07 | Áp dụng mã freeship | Should have | Nên có: Công cụ kích cầu marketing nhưng không ảnh hưởng luồng đặt đơn. |
| US-09 | Đánh giá người đi chợ hộ 5 sao | Should have | Nên có: Thu thập phản hồi chất lượng dịch vụ sau khi giao hàng xong. |
| US-08 | Chat với người đi chợ hộ | Could have | Có thể hoãn: Tạm thời thay thế bằng gọi điện thoại trực tiếp khi cần. |
| US-10 | Chọn người đi chợ hộ yêu thích | Could have | Có thể hoãn: Tính năng nâng cao trải nghiệm, làm khi còn dư thời gian. |
| US-11 | Đặt đơn đi chợ định kỳ hàng tuần | Won’t have | Hoãn: Dự kiến đưa vào Release 1.1 (khi tỷ lệ quay lại đạt > 30%). |
| US-12 | Mở rộng sang dịch vụ giao thuốc | Won’t have | Hoãn: Dự kiến đưa vào Release 2.0 (khi đạt đủ giấy phép bán lẻ dược phẩm). |

2. Lý giải nhóm Must Have & Tập MVP

- Lý giải nguyên nhân bắt buộc cho 4 User Story nhóm Must Have:

  - US-01: Thiếu tính năng xác thực thì hệ thống không thể định danh khách hàng, không thể lưu địa chỉ hay liên hệ khi giao hàng.

  - US-02: Thiếu vị trí siêu thị thì không thể hiển thị danh mục sản phẩm tương ứng và không thể điều phối shipper nhận đơn.

  - US-04: Đây là chức năng cốt lõi nhất; không có giỏ hàng và đặt đơn thì ứng dụng GoMart hoàn toàn mất đi mục đích sử dụng.

  - US-05: Không tính tự động tổng tiền và phí ship thì khách hàng không biết số tiền phải chuẩn bị và shipper không có căn cứ thu tiền mặt (COD).

- Tập Sản phẩm Khả thi Tối thiểu (MVP):

  - Danh sách & Số lượng: Gồm đúng 04 User Story thuộc nhóm Must have (US-01, US-02, US-04, US-05).

  - Ý nghĩa: Cấu thành hành trình người dùng (User Journey) hoàn chỉnh: Đăng nhập → Chọn siêu thị gần nhất → Chọn hàng & Đặt đơn → Xem tổng tiền thanh toán. Đảm bảo ứng dụng phát hành ngay ra thị trường, tự tạo ra doanh thu từ phí dịch vụ.

3. Bảng Definition of Done (DoD) áp dụng cho Team 5 người

Bộ 5 tiêu chuẩn bắt buộc cho mọi User Story trước khi được nghiệm thu "Done" trong Sprint:

| STT | Tiêu chuẩn Definition of Done (DoD) | Phương thức / Công cụ kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Code Review: 100% code mới được review và chấp thuận (Approved) bởi ít nhất 01 thành viên khác trong team trước khi merge. | Pull Request trên GitHub / GitLab |
| 2 | Unit Test: Độ bao phủ Unit Test (Code Coverage) đạt tối thiểu 70% và 100% test cases PASSED. | Công cụ đo coverage (Jest / PyTest) |
| 3 | Acceptance Criteria: 100% kịch bản trong AC của User Story được Tester kiểm thử PASSED. | Bảng kiểm thử Jira / TestRail |
| 4 | Deploy Staging: Feature được deploy thành công lên môi trường Staging/Testing, không phát sinh lỗi Critical/High. | CI/CD Pipeline |
| 5 | PO Acceptance: Product Owner trải nghiệm trực tiếp trên Staging, xác nhận đạt yêu cầu và nghiệm thu trong buổi Sprint Review. | Biên bản nghiệm thu Sprint Review |

4. Bảng So sánh Acceptance Criteria (AC) và Definition of Done (DoD)

| Tiêu chí | Acceptance Criteria (AC) | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- |
| 1. Phạm vi áp dụng | Riêng biệt cho từng User Story cụ thể. | Chung cho TOÀN BỘ các User Story trong Product Backlog / Sprint. |
| 2. Bản chất | Định nghĩa YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (Hệ thống làm ĐÚNG tính năng gì?). | Định nghĩa TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KỸ THUẬT (Hệ thống làm tính năng ĐÚNG chuẩn chưa?). |
| 3. Người quyết định | Product Owner (PO) chủ trì xây dựng cùng Stakeholders/Khách hàng. | Toàn bộ Scrum Team (PO, Scrum Master, Developers) thống nhất thiết lập. |
| 4. Ví dụ (GoMart) | US-07: "Khi đơn chưa đủ 150.000đ, hệ thống ẩn nút Áp dụng mã freeship". | DoD chung: "Độ bao phủ unit test của sprint đạt trên 70%". |

5. Phân loại 4 phát biểu mẫu

- (1) "Khi bấm Đặt đơn, hệ thống hiển thị mã đơn hàng trong vòng 3 giây"

→ Acceptance Criteria (AC) (Mô tả hành vi nghiệp vụ và thời gian phản hồi riêng cho tính năng Đặt đơn - US-04).

- (2) "Toàn bộ code phải được review bởi ít nhất 1 thành viên khác"

→ Definition of Done (DoD) (Quy trình kiểm soát chất lượng kỹ thuật áp dụng chung cho mọi US trong Sprint).

- (3) "Độ bao phủ unit test của sprint đạt trên 70%"

→ Definition of Done (DoD) (Tiêu chí kỹ thuật chất lượng code chung áp dụng cho mọi US trong Sprint).

- (4) "Khi đơn chưa đủ 150.000đ, hệ thống ẩn nút Áp dụng mã freeship"

→ Acceptance Criteria (AC) (Quy định điều kiện nghiệp vụ cụ thể riêng cho tính năng Khuyến mãi / Freeship - US-07).